## Slide 1: IT资产管理系统相关 - 开发需求
HDICI IT/PI部
2022.3~5月

## Slide 2: 课题推进背景及目标
IT硬件资产目前通过Doodream/GSR等进行申请、购买品议审批等申请采购管理，通过SAP进行财务结算、固定资产登记等财务管理；而中间过程的管理通过线下Excel、paper台账等方式进行管理；
目前管理方式存在管理不够详细、清晰，对物料的使用变更等信息维护更新不及时，不能准确把握资产现况等问题；且随着自动化工厂的推进，生产用IT硬件越来越多，IT担当对硬件线下管理的业务负担也越来越重。
存在一个固定资产号码对应多个物料的情况，无法实现最小单位的资产管理(如：显示器无单独管理号码)。
资产别维保期无统一管理，维保续保也存在不及时等问题；
维修全流程的管理在申请部门Doodream申请后缺少后续进度的管控，也无法掌握资产别整个生命周期的维修履历及追加价值等情况；待报废及报废的流程及物料状态管控也存在困难，且易发生帐在实物不在的问题。
年度资产盘点困难、耗时长，且存在盘点结果物不对账的问题。
推进
背景
IT硬件资产和耗材管理目前通过线下手动管理，存在物料清单、状态、实时现况等信息管理不够详细准确，领用、借用、归还、变更等日常管理效率低等问题；通过构筑IT资产管理系统，对IT硬件资产、耗材进行全流程及整个生命周期的管理，确保实现资产耗材最小单位别的履历、现况的实时把握。
推进
目标
构筑IT资产管理系统，建立标准统一的IT资产管理基准信息：物料分类体系、存放位置、故障&维修类型等。
开发IT硬件资产耗材从入库登记、领用、借用、返还、变更、标签打印等日常业务管理功能，以及维修报废登记及状态管理、维保期管理、资产盘点管理等功能画面。
开发基本的报表查询画面：资产耗材等物料清单查询、出入库履历、主资产别耗材发放履历、维修履历查询及金额SUM，以及年度别报废清单查询等；
最终实现资产、耗材最小单位别的all lifecycle的实时现况的把握及管理；并通过可确认资产别投入维修及耗材的全部履历及价值汇总，为资产的后续维修报废与否等意思决定提供量化数据依据。

## Slide 3: 推进日程 & 推进组织
分类 | 3月 | 4月~5月 | 6月~9月 | 22/10月 |  | 22/11月 | 
Milestone |  |  |  |  |  |  | 
项目准备 项目范围 |  |  |  |  |  |  | 
项目开发 |  |  |  |  |  |  | 
系统稳定 |  |  |  |  |  |  | 
本次课题由以下组织共同推进实施，计划’22/4~5月末开发需求确定和开发技术培训，6~9月设计开发，10月测试及数据移转，10月底正式上线。
稳定化
准备：
推进方式
组织等
确定
需求确定
报告
(计划)
GO-live
课题开始
IT 顾蓓莉部长
Project Owner
IT 程国前经理
IT 李明经理
Project Manager
推进日程
推进组织
界面
设计开发
开发环 境准备
侯艳艳课长
张玉课长
宋培墚课长
需求&测试&支援
上线
技术培训
数据
移转
系统
测试
程国前经理
于勇刚课长
李菲菲课长
徐立东课长
设计开发

## Slide 4: 推进范围
IT资产管理系统范围如下：
权限&用户
  权限设置：AD联动
  组织人员：HR
物料分类&属性
  资产：
  -办公:电脑,显示器…
  -生产:PPC,扫描枪…
  耗材: 鼠标,键盘...
  主要属性基准信息管理
存放位置
  法人->部门->物理位置
  IT仓库位置：DICC/DISD……
基准信息&
审批&通知
管理画面
-增删改
  领用(出库)>返还
  借用(出库)->返还
  资产登变更管理
  标签打印->资产标签打印模板(出库时)
  耗材出库：联动主资产号。
日常管理
  维修登记(含申请信息、联动主资产号)
  报废:待报废处理->报废完成-报废后回收利旧部件登记
维修报废管理
  盘点计划汇总
  盘点范围/对象
  盘点实绩
  盘点差异补正处理(盘盈盘亏处理）
资产盘点管理
  免费维保期
  维保续保期管理
  维保到期提醒
维保期管理
报表画面
- 查询
  发放/借用/返还台账
  使用人别SAP资产别物料查询
  库存查询
出入库履历
  入库登记审批决裁线设置
  My to-do
  通知
审批&通知
  资产别维修履历查询及金额SUM
  年度别报废清单查询
维修&报废履历
物料清单
  物料汇总清单查询：资产、耗材别含物料所有属性、状态信息的总资产清单查询。
  申请->购买履历手动登记
  资产入库登记(自动生成资产号，手动SAP号)
  耗材入库登记
  - 可批量入库->单个出库
物料登记
故障&维修类型
  修理、部件更换(屏幕、网卡等)、数据恢复、软件升级……
  资产盘点计划、实绩、补正现况报表
资产盘点
  供应商基准信息
  返还原因基准信息
其他基准信息
Notes: 1.无需联动外协E-manager:原因：资产无需管理到外协实际使用人level;
2.资产变更、转移调拨无需在此系统审批：原因：法人间调整在SAP等审批及财务处理；法人内使用人变更无需在此系统进行审批。

## Slide 5: 业务流程
IT资产管理的主要业务流程如下：
入库登记
领用/借用
发放阶段
返还/退库阶段
维修阶段
报废阶段
资产
耗材
  在库
物料申请
登记
1
物料购买
登记
2
入库登记
3
决裁
4
承认
物料返还
9
  在库
标签打印
4
领用/借用发放
5
资产变更
8
  在库/接收待确认/已发放/借用中
  (待维修/维修中/维修完成)
报修申请
10
维修登记
11
维修完成
录入
12
待维修
维修中
维修完成
  (待报废/
  报废完成)
报废登记
13
报废处理
14
待报废
资产盘点
盘盈
信息补正
  (盘亏)
盘点计划
制作
15
盘点补正
17
盘点实绩
录入
报废完成
盘亏
  在库
  在库/已出库
  在库
  已出库
  在库/已出库
  已出库
物料状态
库存状态
16
决裁
6
接收确认
7
承认
确认

## Slide 6: 业务流程 – 详细：各阶段别物料管理信息
各阶段别物料管理主要信息：
  申请部门信息：
申请No
Draft
接收日
法人/部门
申请人ID姓名
申请数量
  购买信息
  购买Draft No
  订单日期
  总价
  预计到货日期
  入库登记信息
  资产/耗材号
  SAP资产号
  物料类型
  管理担当ID姓名
  使用担当ID姓名
  位置
  品牌型号
  维保期
  主要参数
  入库日期
  入库数量/单位
  单价
  供应商
  状态：在库
入库登记
领用/借用发放阶段
  发放人
  领取人
  发放日期
  借用日期
  预计归还日
  耗材联动主资产号
  状态：接收待确认/已发放/借用中
返还/退库阶段
维修阶段
报废阶段
  返还原因
  退库日期
  返退人ID姓名
  可否再用
  状态：在库(退库)
  报修申请信息：
  申请No
  申请Draft
  接收日
  申请人ID姓名
  资产耗材号
  自动带入资产类型、法人、部门、使用人等信息；
  维修登记及处理信息：
  维修Draft
  IT担当
  维修/故障类型
  更换部件
  维修下单日
  维修费
  维修完成日期
  处理担当
  状态：待维修、维修中、维修完毕
  资产号及自动带入资产相关信息
  报废判定人ID姓名
  报废判定日期
  报废原因
  状态：待报废、报废完成
资产
耗材
  耗材管理在入库、领用发放借用、返还阶段同资产，但耗材无维修及报废阶段的管理。

## Slide 7: 功能需求：基准信息 – 权限&用户 物料分类&属性
功能目标
主要字段&其他
  AD联动，AD账户密码登录；另单独设置admin权限；
  角色管理:可分画面别赋予不同人员不同权限；
  人员ID，姓名，权限画面清单(可勾选赋予权限);
权限设置
组织&人员
  I/F开发，从HR同步组织和人员信息，在其他物料登记等画面可实现组织人员代码和名称别的模糊查询后调出登记人员组织信息即可。
  I/F主要字段：组织代码/名称、人员所属组织关系、人员ID/姓名;
  I/F频率：1天1次;
  画面：无需单独画面;
1
法人 (选择定义) | 分类level (选择定义) | 分类名称 (自定义) | 分类代码 (自动生成) | 上级分类 (选择定义)
HDICC | 1 | 资产 | 1000000 | 
HDI | 1 | 耗材 | 2000000 | 
… | 2 | 办公类资产 | 1001000 | 
… | 2 | 生产类资产 | 1002000 | 
… | 3 | 电脑 | 1001001 | 1001000
… | 3 | PPC | 1002001 | 1002000
… | 3 | 显示器 | 1001002 | 1001000
… | … | … | … | …
属性管理
  对各物料分类共同的主要属性“品牌、型号”基础信息进行管理，手工录入，供后续选择录入用；
  品牌和型号有mapping关系：1:N；
  其他属性： CPU、内存、硬盘、分辨率、屏幕尺寸、接口、OS、序列号、 MAC、电池、功率、备注；
  对物料管理品目、品目别主要管理属性参数进行自定义的基准信息画面，后以此画面定义内容在其他功能画面提供可选择录入功能；
物料分类
  分类体系示例：Levle1~Level3;
2
Notes: 1.无需联动外协E-manager:原因：资产无需管理到外协实际使用人level; PDA,IPAD等外协人员经常变动。

## Slide 8: 功能需求：基准信息 – 存放位置 故障&维修类型 其他基准信息
功能目标
主要字段&其他
  设定物料存放位置（库位）基准信息画面，以供物料登记等画面调用选择登记用。
  示例：
存放位置
故障&维修类型
  设定资产故障&维修类型基准信息画面，以供维修管理画面调用选择登记用。
  示例：
  部件增设(内存,硬盘…等)不做故障维修处理，做耗材or资产新登记处理。
法人 | 存放位置(自定义) | 存放位置ID(自动生成)
HDICC | DICC IT仓库 | L0001
HDI | DISD IT仓库 | …
… | 北京 IT仓库 | …
 | 发放部门 | …
 | 生产Y线 | …
 | 生产P线 | …
 | … | …
故障&维修名称 (自定义) | 故障&维修ID (自动生成)
单纯维修费 | C001
部件更换(屏幕、网卡等) | …
数据恢复 | …
软件升级 | …
… | …
3
4
其他
基准信息
  供应商基准信息：手工登记，供其他物料登记、维保登记等作业时模糊查询调出后选择录入用。
  返还原因基准信息：手工登记，供返还登记时选择录入用。
  供应商名称，ID，联系人，联系电话；
  返还原因类型自定义：离职、故障、老旧、借用返还…
  画面：增、删、改，查询；
5

## Slide 9: 功能需求：审批&通知 – 决裁线设置、My to-do、通知
功能目标
主要字段&其他
法人 | 审批线名称 (自定义) | 决裁人角色 (选择定义) | 决裁人ID (搜索选择) | 决裁人姓名 (搜索选择)
HDIC | 入库登记 or 资产领用发放 or 耗材领用/借用发放 决裁线 | Requester | Ic… | 张三
 |  | Previewer | … | …
HDI … |  | Approver | … | …
HDIC |  | Receipt | … | …
法人 | 申请类型 | 处理 | 提交人 | 资产号 | 资产类型 |  | 数量
HDIC | 入库登记 | Approve | 张三 | xxxx | 办公资产 | 电脑 | 1
HDI | …. | Receipt | … | … | … | … | …
6
法人 | 通知类型 | 收件人ID/姓名 | 参照人ID/姓名
HDIC | 维保到期提醒 | 张三 | 李四
HDI | 借用到期提醒 | … | …
… | 预计维修搬入日提醒 | … | …
  入库登记和发放等决裁线模板设置功能。
  提交决裁时自动或手动选择已设置的决裁线模板。
  邮件通知决裁人和收件人
决裁线设置
  示例：
My to-do
  待决裁项显示在决裁人的My to-do中；
  提交人My to-do中显示已提交审批和审批中的申请。
  点击资产号和Receipt可跳转至资产登记画面；点击Approve可直接决裁。
  可多选进行批量决裁承认。
  示例：
通知
  类型别邮件通知收件人&参照人设置；
  后类型别功能通知时以此处定义进行。
  示例：
Notes: 2.资产变更、转移调拨无需在此系统审批：原因：法人间调整在SAP等审批及财务处理；法人内使用人变更无需在此系统进行审批。

## Slide 10: 功能需求：管理画面 – 物料登记
申请 登记 | 申请No | Draft | 接收日 | 法人 | 部门 | 申请人ID/姓名 | 申请概要 | 申请数量
 | 自动 | 手动 |  | 选择后登录 |  |  | 手动 | 手动
购买 登记 | Draft | 订单日期 |  | 总价 | 预计到货日 |  | - | -
 | 手动登记 |  |  |  |  |  | - | -
  对需求方物料申请信息进行手动登录；
  对IT购买信息进行手动登录；
  申请No自动生成且申请No别登记购买信息；
功能目标
主要字段&其他
物料申请登记
物料购买登记
入库登记
  实物到货后入库登记；
  可批量Import登记，Import模板；
  登记决裁：已提交、决裁中、审批完成。
  登记完毕后：物料状态：在库
  入库登记和申请号码联动入库登记，自动带入申请、购买登记相关信息；
  耗材登记使用者根据管理要求自行决定登记按批次或单个登记；
  “新旧”默认为“新”，可手动修改为“旧”，当有返还或变更履历后，自动更新为“旧”；
7
联动
资产 入库 | 资产号 | SAP no | 物料类型 | 管理担当ID/姓名 |  |  | 使用担当ID/姓名 |  | 供应商 | 位置
 | 自动 | 手动 | 选择后登录 | 选择后登录 |  |  |  |  |  | 
 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 维保期 | 单价 | 新旧 | 入库日期 | 入库数量 | 单位 | 状态
 | 选择录入 |  | 手动登记 |  |  |  |  |  |  | 在库
耗材 入库 | 耗材号码 |  | 物料类型 | - |  |  | 使用担当ID/姓名 |  | 供应商 | -
 | 自动 |  | 选择后登录 |  |  |  | - |  |  | -
 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 维保期 | 单价 | 新旧 | 入库日期 | 入库数量 | 单位 | 状态
 | 选择录入 |  | 手动登记 |  |  |  |  |  |  | 在库
Notes: 考虑网线这种耗材的进销存管理，区分申请数量、入库数量及发放数量及单位的管理。

## Slide 11: 功能需求：管理画面 – 日常管理
领用 发放 | 发放人 | 使用人 | 领取人 | 发放 日期 | (联动 主资产) | 发放 数量 | Draft | 状态
 | 选择后录入 |  |  |  |  | 手动 |  | 已发放
借用 发放 | 发放人 | 使用人 | 领取人 | 借用 日期 | 预计 归还日 | 发放 数量 | Draft | 状态
 | 选择后录入 |  |  |  |  | 手动 |  | 借用中
功能目标
主要字段&其他
物料返还
  发放后的物料返还再入库；
  第一次返还完成后，更新物料“新旧”字段为“旧”；
  物料状态：已发放/借用中->在库
8
  资产和耗材进行出库发放登记管理，分领用发放和借用发放两种。
  生成发放申请单：查询选取要发放物料后，录入领用/借用发放信息，提交决裁(资产领用和耗材领用借用使用不同的决裁线模板); 状态：制作中，已提交，决裁中，决裁完成；
  发放后系统自动邮件(3次/3天)to领取人，领取人确认功能；状态：接收待确认；
  物料状态：在库/接收待确认/已发放/借用中；
  借用到期提醒功能：to 领取人+通知收件人
出库登记
- 领用/借用发放
  可批量选择后，批量发放登记。
  记录发放数量，计算剩余库存时扣减用。
资产代码 | “SAP资产号” | 采购日期 | “购买日期”
资产名称 | ”物料类型L3" | IT资产/耗材号 | “资产号/耗材号”
型号 | “品牌+型号” |  | 
管理部门 | “IT” | 数量 | "数量"
"资产号码条形码 or 二维码“ ※本装备由斗山(中国)投资有限公司所有移动及销毁请事先取得主管部门的许可 |  |  | 
标签打印
  对入库登记完毕的资产和耗材打印IT资产标签。
  资产/耗材标签打印模板；
  可多次且批量打印；
返还原因 | 返还人ID/姓名 | 返还日期 | 是否可用(默认“是”)
离职 | … | … | 是
故障 | … | … | 否
老旧 | … | … | …
借用归还 | … | … | …
资产变更
  对资产的所属法人、部门、使用人进行变更；
  对领用已返还的物料进行利旧发放时活用；
  自动邮件通知变更后使用人，使用人确认功能；
  资产变更功能：可修改所属法人、部门、使用人等信息，并记录变更履历。
  利旧发放同“领用发放”，但同时记录物料使用人等信息变更记录；
Notes: 1. 标签打印状态管理：是否有必要？且是可多次打印的状态下；---先保留不做管理
2. 接收待确认、已发放、借用中的物料的库存状态都是已出库；

## Slide 12: 功能需求：管理画面 – 维保期管理 维修报废管理
  资产报修申请信息手动登录；申请No自动生成且申请别登记维修信息；
  预计搬入日提醒功能；
  维修完成登记；
  维修阶段别状态管理：待维修、维修中，维修完成；
功能目标
主要字段&其他
报修申请
维修登记
维修完成
报废管理
  报废信息登记；
  报废处理登记；
  报废阶段别状态管理：待报废、报废完成；
9
报废 登记 | 资产No | 物料: 类型/法人/部门/ 使用人ID/姓名/品牌/型号 |  | 报废判定人 | 判定日期 | 报废原因 | 状态
 | 查询录入 | 从物料信息表中自动带出后显示 | 选择后登录 | 选择后录入 |  | 手动 | 待报废
报废 处理 | Draft | 报废完成日 | SAP是否报废 | - |  |  | 状态
 | 手动 |  | 是/否 | - |  |  | 报废完成
  ALL免费维保期管理；
  资产维保续保管理；
  资产维保到期提醒；
  提醒通知邮件模板；
维保期
管理
免费 维保期 | 续保日期 (选择录入) | 维保 内容 | 续保 draft | 续保费 (每次别) | 维保 供应商 | 现是否 维保内
开始日 | 开始日 | 手动 | 手动 | … | 选择 | Y
到期日 | 到期日 | … | … | … | … | N
  按照资产号或耗材号检索相关物料后，维保期查询或续保信息登记。
  免费维保期=入库登记的维保期；
  资产续保履历需全部罗列显示；
  维保到期提醒时间：到期日-30天；
10
报修 申请 | 申请 No | Draft | 接收日 | 申请人 ID/姓名 | 资产号:类型/法人/部门/ 使用人ID/姓名/品牌/型号 |  |  |  | 状态
 | 自动 | 手动 |  | 选择后登录 | 以资产耗材号自动带出相关信息 |  |  |  | 待维修
维修 登记 | Draft | IT担当 | 维修 下单日 | 维修/ 故障类型 | 维修 内容 | 维修费 | 搬出日 | 预计 搬入日 | 状态
 | 手动 | 制作人 | 选择后录入 | 选择后录入 | 手动 | 选择后录入 |  |  | 维修中
维修 完成 | 完成日期 |  | 处理担当 | 处理担当 | 实绩搬入日 |  | - |  | 状态
 | 手动 |  | 选择后录入 |  | - |  |  |  | 维修完成
Notes: 需求担当邀请增加“SAP是否报废”字段，手动登记管理。

## Slide 13: 功能需求：管理画面 – 资产盘点管理
实绩 完成时间 | 盘点结果 |  |  | Draft | 盘点差异补正 | 
 | 一致与否 | 盈/亏 | 信息错误 | NO | 补正 | 完成与否
可批量 | Y/N | 盈/亏 | 使用人/位置等 |  | 联动 | 自动更新
  资产盘点计划制作；
  资产盘点计划汇总：不需保存数据，动态变化；
  查询条件同时适用于计划汇总和计划明细表；
  盘点担当=使用者时，自动邮件至使用人，使用人确认“一致与否”后，信息反映到“盘点结果”，无反馈时连续邮件3天/3次；
功能目标
主要字段&其他
盘点计划
盘点实绩
差异补正
11
选定 Box | No | 盘点 年度 | 盘点 批次 | 计划开 始时间 | 计划完 成时间 | 盘点 担当 | 选定 盘点对象 | 资产号:类型/状态/法人/部门/ 使用人/购买日期/位置
 | 自 动 | 可批量指定 | 可批量指定 |  |  |  | 弹窗：可全 选或单多选 | 弹窗：物料信息表，可筛选 查询选定后显示信息在计划表
  查询条件：法人、盘点年度、盘点批次、盘点担当、物料类型、存放位置;
  选定Box：全选或单个选择功能；
  盘点担当：可指定为”具体人员”或”使用者”，为“使用者”时，自动更新为”使用人”；
  Export/Import:选定盘点对象后，可通过export下载对象清单，线下填写相关盘点计划/担当等信息后，再通过Import上传至系统；
  确定计划：计划制作完成后，通过此功能确定计划，同时自动发送邮件至“盘点担当”；
  盘点实绩登录；
  盘点差异补正：盘盈盘亏补正、信息补正；
  盘亏后物料状态：盘亏；
盘点年度别盘点计划汇总 | 盘点年度别盘点计划汇总 |  |  |  |  |  | 
法人 | 盘点年度 | 盘点批次 | 盘点担当 | 物料类型 | 存放位置 | 数量Sub | 数量total
跳转到该物料基础信息画面，进行相关信息更正；
or “盘亏登记”，后物料状态：盘亏；
跳转物料新登记画面，物料登记；
完成后联动盘点实绩表。
盘亏补正
信息补正
盘盈补正
  盘点年度别盘点计划明细
新增
Export
删除
Import
确定计划
Notes: 无需盘点任务提醒功能。
资产标签和设备标签照片上传功能：暂不需要。

## Slide 14: 功能需求：报表画面 – 物料清单 出入库履历
法 人 | 部 门 | 申请 No | 接收 日期 | 使用担当 ID/姓名 | 物料 类型 | 位 置 | 状 态 | 资产/ 耗材号 | SAP 资产号 | 品 牌 | 型 号 |  | 入库 日期 | 是否 保内
查询条件&查询结果共同字段(支持模糊查询：资产号、品牌、型号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
价 格 | 申请 Draft | 购买 draft | 订单 日期 | 管理担当 ID/姓名 | 主要 参数 | 数 量 | 单 位 | 购买 供应商 | 免费 维保期 | 续保 维保期 | 故障状态 | 维保 供应商 | 维保 供应商 | 最新盘 点时间
查询结果主要字段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13
  资产耗材发放/借用/返还台账查询；
  类型：发放/借用/返还；
  默认显示近一周的登录人所在法人的所有类型的台账。
  可下载。
发放/借用/返还台账
功能目标
查询条件 & 主要字段
法人 | 类型 | 发放日期 | 借用日期 | 返还日期 | 资产耗材号 | 物料类型L3 |  | 使用人
查询条件&查询结果共同字段 (Key:法人+发放日期/借用日期/返还日期+资产耗材号) |  |  |  |  |  |  |  | 
发放人 | 领取人 | 返还人 | 返还原因 | 借用预计返还日 | 耗材主资产 | 可否再用 | 发放数量 | 当前状态
查询结果主要字段 |  |  |  |  |  |  |  | 
法人 | 部门 | 使用担当ID/姓名 | SAP资产号 | 物料状态 | -
查询条件&查询结果共同字段 |  |  |  |  | 
IT资产/耗材号 | 物料类型L3 | 耗材主资产号 | 入库日期 | 金额 | 金额SUM
查询结果主要字段 |  |  |  |  | 
使用人别
SAP资产别物料
查询
  根据使用人别SAP资产号别，调出此资产对应的IT资产号物料清单，以及耗材“耗材主资材”信息是此IT资材号的所有耗材物料清单。
12
  按照各种条件查询所有资产、耗材物料汇总清单；
  可下载查询结果的物料信息。
物料清单
法人 | 物料类型 | 资产/耗材号 | 物料状态 | 入库日期 | 品牌/型号
查询条件&查询结果共同字段 |  |  |  |  | 
库存数量 | 购买数量 | 已发放数量Total | 单位 | 价格 | 是否可用
查询结果主要字段 |  |  |  |  | 
库存查询
  查询库存状态为“在库”状态的物料，并从库存余额表中调取“剩余库存数量”。

## Slide 15: 功能需求：报表画面 – 维修&报废履历 资产盘点报表
14
  资产耗材别维修履历查询及金额SUM.
  可下载。
维修履历
法 人 | 部 门 | 申请 No | 接收 日期 | 使用担当 ID/姓名 | 物料 类型 | 物料 状态 | 资产 耗材号 | 品 牌 | 型 号
查询条件&查询结果共同字段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
申请 Draft | 维修Draft | 维修 Draft | 订单 日期 | 维修/ 故障类型 | 更换 部件 | 维修 费 | 维修费 SUM | 完成 日期 | 处理 担当
查询结果主要字段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
功能目标
查询条件 & 主要字段
法人 | 报废年度 | 状态 | 物料类型 | 资产号 | 品牌 | 型号 | 
查询条件&查询结果共同字段 |  |  |  |  |  |  | 
部门 | 使用担当 | Draft | 报废判定人 | 判定日期 | 报废原因 | 报废完成日 | SAP是否报废
查询结果主要字段 |  |  |  |  |  |  | 
  年度别报废履历查询。
  可下载。
报废履历
  盘点年度别批次别资产盘点计划实绩及补正进度现况报表；
  包含年度别批次别资产盘点计划盘点总品目计划数、实绩数、不一致数、一致率、补正率等数据报表。
资产盘点报表
15
Chart: 2022 IT资产盘点计划&实绩&补正报表
| 电脑 | PPC | 显示器 | 扫描枪 | PAD | PDA
实绩数 | 999 | 495 | 1501 | 199 | 200 | 100
计划数 | 1000 | 500 | 1500 | 200 | 200 | 100
一致率 | 0.999 | 0.99 | 1.0007 | 0.995 | 1 | 1
补正率 | 1 | 0.8 | 1 | 1
不一致数 | -1 | -5 | 1 | -1 | 0 | 0
Notes: 资产盘点报表：需不需要？

## Slide 16: Backup：功能清单
No | 区分 |  | 主要功能 | 主要功能说明
1 | 基准信息 | 权限&用户 | 权限设置 | AD联动，权限设置功能
2 |  |  | 组织&人员 | I/F开发，with HR
3 |  | 物料分类&属性 | 物料分类 | 物料分类体系
4 |  |  | 主要属性管理 | 主要属性的基准信息管理(品牌、型号)
5 |  | 存放位置 | 存放位置 | 存放位置基准信息定义管理
6 |  | 其他基准信息 | 供应商基准信息 | 物料购买供应商及维保供应商基准信息管理
7 | 审批 | 决裁线设置 | 决裁线设置 | 入库登记等决裁线设置管理
8 |  | My-to do | My-to do | 待决裁人及提交人My to do画面，含批量决裁功能。
9 | 通知 | 通知 | 通知设置 | 通知类型别通知收件人&参照人设置功能画面
10 | 管理画面 | 物料登记 | 物料申请登记 | 物料申请信息手动录入画面；
11 |  |  | 物料购买登记 | 物料购买信息手动录入画面；
12 |  |  | 入库登记 | 入库信息登记画面
13 |  |  | 批量入库登记 | 批量Import登记功能，import模板
14 |  |  | 入库登记决裁 | 入库登记决裁功能画面开发-审批单
15 |  |  | 物料清单 | 物料清单画面(查询物料及物料处理时的其他功能)
16 |  | 日常管理 | 标签打印 | 资产标签打印模板
17 |  |  | 领用发放 | 领用发放申请单：含领用发放登记
18 |  |  | 借用发放 | 借用发放申请单：含借用发放登记
19 |  |  | 发放接收确认 | 发放接收确认画面
20 |  |  | 物料返还 | 物料返还信息登记功能：共用物料清单画面-返还登记弹窗画面
21 |  |  | 资产变更 | 资产所属信息变更登记功能及履历画面；
22 |  | 维修报废管理 | 报修申请、维修登记、维修完成 | 报修申请信息登记功能、维修登记、维修完成登记功能画面
23 |  |  | 报修单清单 | 报修单查询画面及查询后维修登记及完成登记用；
24 |  |  | 报废登记、报废处理 | 报废信息登记、报废处理完成登记画面
25 |  |  | 报废单清单 | 报废清单查询画面及查询后报废完成登记用
26 |  | 维保管理 | 维保续保管理 | 维保续保信息登记管理画面
27 |  | 资产盘点管理 | 盘点计划、实绩、差异补正处理 | 盘点计划制作：选定盘点对象弹窗画面，Export和Import功能，含模板； 盘点实绩登录：更新；下载上传批量处理功能； 盘点差异补正：盘盈盘亏及信息修改处理功能，弹窗实现信息修改；
28 |  |  | 盘点批次单 | 盘点批次单查询画面
29 |  |  | 使用人盘点登录 | 使用人盘点实绩登录页面：选择“一致与否”录入；
30 | 报表 | 物料清单 | 物料汇总清单报表 | 资产、耗材别含物料所有属性、状态等信息的总资产清单查询用报表
31 |  | 发放返还履历 | 发放/借用/返还台账 | 领用发放、借用发放、返还履历查询报表
32 |  |  | 使用人别SAP资产别物料查询 | 资产别含耗材在内的发放履历查询报表，含金额SUM等功能；
33 |  |  | 库存查询 | 物料类型别等剩余在库库存查询；
34 |  | 维修报废管理 | 维修履历报表 | 资产别维修履历查询报表，含金额SUM等；
35 |  |  | 报废资产报表 | 年度别资产报废清单查询报表
36 |  | 资产盘点报表 | 资产盘点报表 | 资产盘点计划实绩及补正进度现况报表
37 | 字典 | 故障&维修类型 | 故障、维修类型 | 故障&维修类型基准信息定义管理
38 |  | 返还原因基准信息 | 返还原因基准信息 | 物料返还登记时对返还原因的基准信息进行管理
39 | 自动邮件 | 物料登记 | 入库登记决裁通知 | 入库登记决裁已提交、决裁完成邮件模板
40 |  | 日常管理 | 借用到期提醒 | 借用到期提醒邮件模板
41 |  |  | 发放接收确认邀请 | 发放接收确认邀请邮件模板
42 |  | 维保管理 | 维保到期提醒 | 维保到期提醒邮件模板
43 |  | 维修管理 | 预计搬入日提醒 | 预计搬入日提醒邮件模板
44 |  | 资产盘点 | 盘点邀请通知 | 盘点邀请邮件模板
45 | 定时任务 | 日常管理 | 借用到期提醒 | 借用到期提醒-定时任务
46 |  | 维保管理 | 维保到期提醒 | 维保到期提醒-定时任务
47 |  | 维修管理 | 预计搬入日提醒 | 预计搬入日提醒-定时任务

## Slide 17: End of Document